**豆瓣电影数据可视化进度日报**

日期：2019.08.29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 豆瓣电影数据可视化 | | | | **项目编号** | | | 0001 |
| **项目组成员** | | 郑钰淇、肖子立、周召敬、黄学伟、唐浩彬 | | | | **项目负责人** | | | 袁浩 |
| **项目阶段** | | 数据爬取 | **项目阶段状态(百分比)** | | | 70% | | | |
| **本日工作量情况（小时）** | | | 8 | | | | | | |
| **本日计划工作完成情况** | | | | | | | | | |
| **编号** | **工作内容** | | | **状态（百分比）** | | | **完成情况说明** | | |
|  | 数据爬取数据清洗 | | | 70% | | | 由于ip封锁，爬取进度慢 | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
| **计划外工作完成情况** | | | | | | | | | |
| **编号** | **工作内容** | | | **状态（百分比）** | | | **完成情况说明** | | |
|  | 数据爬取数据清洗 | | | 10% | | | 比第一天更熟练了 | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
| **计划工作未完成原因：**  **无** | | | | | | | | | |
| **存在问题与建议：**  **无** | | | | | | | | | |
| **下个工作日计划** | | | | | | | | | |
| **编号** | **工作内容** | | | | **状态（百分比）** | | | **工作说明** | |
|  | 根据个人情况进行数据爬取和数据清洗 | | | | 100% | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  | |
| **项目负责人意见** | | | | | | | | | |
| 签名：袁浩  时间：2019/8/29 | | | | | | | | | |