**豆瓣电影数据可视化进度日报**

日期：2019.08.30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 豆瓣电影数据可视化 | | | | **项目编号** | | | 0001 |
| **项目组成员** | | 郑钰淇、肖子立、周召敬、黄学伟、唐浩彬 | | | | **项目负责人** | | | 袁浩 |
| **项目阶段** | | 数据爬取 | **项目阶段状态(百分比)** | | | 70% | | | |
| **本日工作量情况（小时）** | | | 8 | | | | | | |
| **本日计划工作完成情况** | | | | | | | | | |
| **编号** | **工作内容** | | | **状态（百分比）** | | | **完成情况说明** | | |
|  | 数据爬取数据清洗 | | | 100% | | |  | | |
|  | 编写数据可视化页面 | | | 50% | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
| **计划外工作完成情况** | | | | | | | | | |
| **编号** | **工作内容** | | | **状态（百分比）** | | | **完成情况说明** | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
| **计划工作未完成原因：**  **无** | | | | | | | | | |
| **存在问题与建议：**  **无** | | | | | | | | | |
| **下个工作日计划** | | | | | | | | | |
| **编号** | **工作内容** | | | | **状态（百分比）** | | | **工作说明** | |
|  | 集合数据，导出json文件 | | | | 100% | | |  | |
|  | 完成数据可视化界面 | | | | 100% | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  | |
| **项目负责人意见** | | | | | | | | | |
| 签名：袁浩  时间：2019/8/30 | | | | | | | | | |